ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мультимодальный маршрут в мобильном приложении путешествий

Функция: построение оптимального маршрута с комбинацией видов транспорта

| Платформа | React Native (iOS + Android) |
| --- | --- |
| База | уже есть маршруты с одним видом транспорта |
| API | бесплатные только |
| Конкурс | «Транспорт будущего» 2025–2026, финал 24 апреля 2026 |
| Приоритет | рабочий демо для выступления перед жюри |

# 1. Цель и контекст

Существующее приложение строит маршрут с использованием только одного вида транспорта. Цель данного ТЗ — добавить мультимодальный маршрут: система должна автоматически комбинировать несколько видов транспорта (поезд, метро, автобус, пешая прогулка) и выдавать единый пошаговый маршрут с минимальным временем или стоимостью.

Результат используется на конкурсе «Транспорт будущего» в рамках демонстрации жюри. Главный критерий — работающее демо, а не идеальный код.

# 2. Технический стек

## 2.1 Бесплатные API

Использовать только следующие бесплатные API (без регистрации карты):

| API | Что даёт | Бесплатный лимит |
| --- | --- | --- |
| OpenStreetMap / OSRM | маршрутизация пешеходов, авто, вело | без ограничений |
| OpenTripPlanner (self-hosted) | общественный транспорт из GTFS | бесплатно, свой сервер |
| Overpass API (OSM) | остановки, метро, жд из OpenStreetMap | без ограничений |
| Nominatim (OSM) | геокодирование адресов и названий городов | 1 запрос/сек |
| react-native-maps | отображение маршрута на карте | бесплатно |

Важно: Google Maps Directions API НЕ использовать — платный после 200$/мес лимита.

## 2.2 Архитектура

- Фронтенд: React Native (существующий проект)

- Бэкенд: Node.js или Python — на усмотрение разработчика

- Маршрутизатор: OpenTripPlanner (OTP) — поднять локально или на бесплатном VPS (Render.com free tier)

- Данные о транспорте: GTFS-файлы из открытых источников (см. раздел 4)

- Карты: OpenStreetMap tiles через react-native-maps

# 3. Функциональные требования

## 3.1 Ввод параметров

Пользователь вводит:

- Город отправления (текстовое поле с автодополнением через Nominatim)

- Город назначения

- Дату поездки (DatePicker)

- Предпочтение: быстрее / дешевле / меньше пересадок (Radio buttons)

Опционально (для v1 можно не делать, но хорошо иметь):

- Количество пассажиров

- Режим «для маломобильных» (фильтрует транспорт без пандусов)

## 3.2 Построение маршрута

Система должна возвращать оптимальный мультимодальный маршрут, состоящий из нескольких сегментов:

| Вид сегмента | Источник данных | Иконка |
| --- | --- | --- |
| Пешая прогулка | OSRM (OpenStreetMap) | человек |
| Метро / электричка | GTFS + OTP | метро |
| Автобус / маршрутка | GTFS + OTP | автобус |
| Пригородный поезд | GTFS РЖД (open data) | поезд |
| Самолёт | aviasales API (free tier) или mock | самолёт |

Каждый сегмент содержит: вид транспорта, точку посадки, точку высадки, время отправления, время прибытия, расчётную стоимость (или диапазон), дистанцию в км.

## 3.3 Отображение результата

Экран результата включает три части:

A) Карта

- Полилиния маршрута с цветовой кодировкой по виду транспорта

- Синий — пешком, оранжевый — автобус/метро, красный — поезд, фиолетовый — самолёт

- Маркеры точек пересадки с иконкой вида транспорта

B) Таймлайн сегментов

- Вертикальный список шагов: иконка вида транспорта + название + время + стоимость

- Время в пути на каждом сегменте

- Время ожидания на пересадках

- Итог: общее время, общая стоимость, общее расстояние

C) Счётчик CO₂

- Расчёт по каждому сегменту (коэффициенты: самолёт 255 г/км, поезд 14 г/км, автобус 68 г/км, метро 11 г/км, пешком 0)

- Итоговый CO₂ в кг с иконкой листа

- Сравнение: «этот маршрут = 4.2 кг CO₂, если бы всё на самолёте = 89 кг»

## 3.4 Варианты маршрута

Система показывает 2–3 варианта маршрута в виде горизонтально прокручиваемых карточек сверху:

- Быстрый — минимальное время в пути

- Экономный — минимальная стоимость

- Экологичный — минимальный CO₂

При выборе карточки обновляются карта и таймлайн.

# 4. Источники данных

Все данные бесплатные и открытые:

| Данные | Источник | Формат |
| --- | --- | --- |
| Транспорт Москвы | data.mos.ru (открытые данные) | GTFS |
| Транспорт СПб | gtfs.ru | GTFS |
| РЖД пригородные поезда | opendata.rzd.ru | GTFS / JSON |
| География | OpenStreetMap | OSM / GeoJSON |
| Геокодирование | Nominatim API (nominatim.openstreetmap.org) | REST |
| Самолёты | aviasales.ru API (partner) или заглушка | REST |

Примечание: Если GTFS РЖД недоступен, на демо допустимо использовать захардкоженные данные по 10–15 популярным маршрутам (Москва — Казань, Москва — СПб и др.).

# 5. UX / UI требования

- Маршрут строится за не более 5 секунд (допустим индикатор загрузки)

- Экран результата работает полностью без интернета, если данные закешированы (офлайн-режим желателен)

- Тёмная и светлая тема — по системным настройкам телефона

- Минимальный размер кнопок 44pt (стандарт iOS/Android)

- Цветовая кодировка транспорта должна быть одинаковой на карте и в таймлайне

- Приложение должно корректно работать на iPhone 12 и Samsung Galaxy S21 (основные устройства для демо)

# 6. Обязательный сценарий демо для жюри

Это главное требование — приложение должно отработать этот сценарий без сбоев:

| Шаг | Действие | Tиминг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ввод: «Москва» → «Казань», 3 мая 2026 | 0:05 |
| 2 | Нажать «Построить маршрут» | 0:02 |
| 3 | Показать 3 варианта с карточками | 0:10 |
| 4 | Выбрать «Экологичный», показать сравнение CO₂ | 0:15 |
| 5 | Прокрутить таймлайн: метро → поезд → пешком | 0:20 |
| 6 | Показать карту с цветными сегментами | 0:30 |

Весь сценарий занимает не более 30 секунд. Это то, что разработчик должен протестировать в первую очередь.

# 7. Что НЕ входит в задачу

Чтобы не тратить время на лишнее:

- Реальная покупка билетов — только отображение цен и ссылка на сайт

- Авторизация и личный кабинет

- Push-уведомления об изменении расписания

- Поддержка зарубежных городов

- Административная панель

- Нагрузочное тестирование и масштабируемость

# 8. Критерии приёмки

Задача считается выполненной, если:

- Демо-сценарий из раздела 6 проходит без ошибок на двух устройствах

- Маршрут содержит минимум 2 разных вида транспорта

- Отображается CO₂ и сравнение с самолётом

- Карта показывает цветные сегменты

- Приложение не падает при потере интернета (показывает закешированный результат или понятную ошибку)

# 9. Ориентировочные сроки

Финал конкурса — 24 апреля 2026. Ориентировочный план:

| Этап | Что делаем | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Backend | Поднять OTP, подключить GTFS, проверить маршрут через API | ~3 дня |
| 2. React Native | Экран ввода + запрос к бэкенду | ~2 дня |
| 3. Карта + таймлайн | Отображение сегментов + CO₂ | ~3 дня |
| 4. Тестирование | Демо-сценарий + фикс | ~2 дня |

# 10. Если есть вопросы

Если что-то в ТЗ непонятно или невозможно реализовать в срок — сначала спросить, не делать на своё усмотрение. Приоритет — работающий демо-сценарий раздела 6. Всё остальное вторично.

- Связь: [указать контакт]

- Формат сдачи: APK/IPA + исходный код на GitHub

- Документация: README с инструкцией по запуску