ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку мобильного приложения

TravelAI — AI Travel Planner

| Версия документа: | 1.0 |
| --- | --- |
| Дата составления: | 2025 |
| Статус: | Черновик (Draft) |
| Назначение: | Разработка MVP и Production-версии |
| Платформы: | iOS / Android (React Native или Flutter) |

# Содержание

1.  Введение и цели проекта  .......  3

2.  Целевая аудитория и пользовательские роли  .......  3

3.  Ценностное предложение (Value Proposition)  .......  4

4.  Общая архитектура приложения  .......  4

5.  MVP — Минимально жизнеспособный продукт  .......  5

6.  Функциональные требования — Пользовательская часть  .......  7

7.  Функциональные требования — Административная панель  .......  12

8.  Функциональные требования — Партнёрский кабинет  .......  14

9.  UX / Навигация и экраны  .......  15

10.  Нефункциональные требования  .......  18

11.  Интеграции и API  .......  19

12.  Монетизация  .......  20

13.  Безопасность и соответствие требованиям  .......  21

14.  Дорожная карта (Roadmap)  .......  21

15.  Метрики успеха (KPI)  .......  22

16.  Глоссарий  .......  23

# 1. Введение и цели проекта

## 1.1. Описание продукта

TravelAI — мобильное приложение для самостоятельных путешественников, которое автоматически составляет персонализированный маршрут поездки на основе бюджета, дат и интересов пользователя. Приложение агрегирует транспорт, жильё, достопримечательности и готовые маршруты в единую экосистему.

## 1.2. Бизнес-цели

- Создать AI-планировщик путешествий, сокращающий время планирования до 1–2 минут

- Монетизировать продукт через комиссии с бронирований и Premium-подписку

- Сформировать платформу для партнёров (отели, рестораны, туроператоры)

- Достичь MAU 50 000+ за первые 12 месяцев после релиза

## 1.3. Цели документа

Данное ТЗ определяет полный функциональный объём продукта: MVP и Production-версию, архитектуру навигации, требования к интерфейсу, интеграциям, безопасности и инфраструктуре.

# 2. Целевая аудитория и пользовательские роли

## 2.1. Сегменты пользователей

| Сегмент | Потребность |
| --- | --- |
| Самостоятельные путешественники, 20–40 лет | Хотят быстрое планирование без лишних шагов |
| Digital nomads | Частые поездки, нужна автоматизация |
| Пары и семьи с детьми | Нужен комфорт и готовые решения |
| Начинающие путешественники | Нуждаются в готовых маршрутах под ключ |

## 2.2. Роли в системе

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Гость (незарегистрированный) | Просмотр готовых маршрутов и главного экрана. Ограниченный доступ | Must Have |
| R-02 | Авторизованный пользователь | Полный доступ: создание поездок, бронирования, профиль, история | Must Have |
| R-03 | Premium пользователь | Расширенный AI, оффлайн-режим, эксклюзивные маршруты | Should Have |
| R-04 | Партнёр | Размещение объектов (отели, рестораны, экскурсии), статистика | Should Have |
| R-05 | Контент-менеджер | Управление городами, достопримечательностями, готовыми маршрутами | Must Have |
| R-06 | Менеджер партнёров | Модерация и управление партнёрскими аккаунтами | Must Have |
| R-07 | Супер-администратор | Полный доступ ко всем функциям, аналитике, монетизации | Must Have |

# 3. Ценностное предложение (Value Proposition)

Ключевое сообщение: "Спланируй идеальное путешествие за 60 секунд" — введи 3 параметра и получи готовый маршрут с билетами, отелем и расписанием по дням.

## 3.1. Конкурентные преимущества

- Единое место: маршрут + транспорт + жильё + активности в одном приложении

- AI-генерация: не нужно открывать 10 разных сайтов

- Кастомизация: маршрут можно редактировать после генерации

- Оффлайн-доступ: всё работает без интернета во время поездки

- Travel Wallet: все документы в одном месте

## 3.2. Позиционирование

TravelAI = Booking.com + Skyscanner + AI-планировщик маршрутов + Travel-ассистент

# 4. Общая архитектура приложения

## 4.1. Клиентская часть

- Мобильное приложение iOS / Android (единая кодовая база: React Native или Flutter)

- Административная веб-панель (браузер): React.js / Vue.js

- Партнёрский веб-кабинет (браузер)

## 4.2. Серверная часть

- REST API (Node.js / Go / Python FastAPI)

- База данных: PostgreSQL (основная) + Redis (кэш) + Elasticsearch (поиск)

- AI-сервис: OpenAI GPT API или собственная модель рекомендаций

- Push-уведомления: Firebase Cloud Messaging (FCM) / APNs

- Хранение файлов: AWS S3 / Cloudflare R2

- CDN для медиа-контента

## 4.3. Сторонние интеграции (API)

| Интеграция | Назначение |
| --- | --- |
| Skyscanner API / Aviasales | Поиск и сравнение авиабилетов |
| Booking.com Affiliate API | Поиск и бронирование отелей |
| Google Maps / Mapbox | Карты, маршруты, геокодинг |
| OpenWeatherMap API | Погода в городе назначения |
| Firebase Auth | Авторизация (Google, Apple, Email) |
| Stripe / PayPal / ЮKassa | Приём платежей для Premium |

# 5. MVP — Минимально жизнеспособный продукт

Цель MVP: Проверить гипотезу: пользователи готовы доверить планирование поездки приложению. Фокус на core flow, без сложного AI и партнёрки.

## 5.1. Функции, входящие в MVP

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP-01 | Регистрация и вход | Email, Google Sign-In, Apple Sign-In. Восстановление пароля по email | Must Have |
| MVP-02 | Онбординг | 3 экрана: интересы (музеи, природа, еда, ночная жизнь, шопинг), стиль поездки (бюджет/стандарт/премиум), авторизация | Must Have |
| MVP-03 | Форма создания поездки | Поля: город отправления, город назначения, даты (date picker), бюджет (слайдер), интересы (теги). Кнопка «Сгенерировать поездку» | Must Have |
| MVP-04 | Генерация маршрута | На основе шаблонных маршрутов + фильтрация по параметрам. Экран-лоадер с анимацией (2–4 сек) | Must Have |
| MVP-05 | Маршрут по дням | Вкладки: план по дням, список мест с описанием, ориентировочное время посещения | Must Have |
| MVP-06 | Подбор транспорта | 2–3 варианта (самолёт / поезд) с ценами. Deep link на внешний ресурс бронирования | Must Have |
| MVP-07 | Подбор жилья | 3–5 вариантов отелей с ценами, рейтингом, фото. Deep link на Booking.com | Must Have |
| MVP-08 | Сохранение поездки | Кнопка «Сохранить поездку». Попадает в раздел «Будущие поездки» | Must Have |
| MVP-09 | Мои поездки | Вкладки: «Будущие» и «Прошлые». Автоматический перенос по дате окончания поездки | Must Have |
| MVP-10 | Готовые маршруты | Лента с карточками готовых маршрутов (контент от администратора). Фильтры: страна, бюджет, длительность | Must Have |
| MVP-11 | Профиль пользователя | Имя, фото, email, предпочтения, стиль поездки | Must Have |
| MVP-12 | Главный экран | Hero-блок создания поездки, популярные направления, рекомендованные маршруты, последняя поездка | Must Have |

## 5.2. Что НЕ входит в MVP

- AI-генерация (заменяется шаблонами с фильтрацией)

- Оффлайн-режим

- Внутренняя система бронирования (только deep links)

- Социальные функции (шаринг, публичные маршруты)

- Отзывы и рейтинги

- Партнёрский кабинет

- Push-уведомления (только базовые)

## 5.3. KPI для проверки гипотезы MVP

| Метрика | Целевое значение |
| --- | --- |
| Конверсия в создание поездки | ≥ 40% от зарегистрированных |
| Retention D7 | ≥ 25% |
| Retention D30 | ≥ 10% |
| Время до первой поездки | ≤ 5 минут с момента регистрации |
| NPS | ≥ 50 |

# 6. Функциональные требования — Пользовательская часть

## 6.1. Авторизация и аккаунт

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Регистрация | Email + пароль. Валидация email. Отправка письма с подтверждением | Must Have |
| AUTH-02 | Вход через соцсети | Google Sign-In, Apple Sign-In (обязательно для iOS App Store) | Must Have |
| AUTH-03 | Восстановление пароля | Сброс через email. Ссылка действует 24 часа | Must Have |
| AUTH-04 | Управление профилем | Изменение имени, фото, email, пароля, предпочтений | Must Have |
| AUTH-05 | Удаление аккаунта | Полное удаление данных (GDPR) | Must Have |
| AUTH-06 | Двухфакторная авторизация | 2FA через SMS или TOTP-приложение | Could Have |

## 6.2. Онбординг

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| ONB-01 | Экран приветствия | Анимация логотипа + слоган. CTA «Начать» | Must Have |
| ONB-02 | Выбор интересов | Мультиселект: музеи, природа, еда, ночная жизнь, шопинг, архитектура, спорт, пляж. Минимум 1 выбор | Must Have |
| ONB-03 | Стиль путешествия | Единый выбор: бюджетный / стандарт / комфорт / люкс. Влияет на фильтрацию маршрутов | Must Have |
| ONB-04 | Тип путешественника | Один / пара / семья с детьми / группа друзей | Should Have |
| ONB-05 | Пропуск онбординга | Кнопка «Пропустить» — данные можно задать позже в профиле | Must Have |

## 6.3. Создание поездки

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| TRIP-01 | Город отправления | Поиск с автодополнением (Elasticsearch / Google Places). Популярные города как быстрые кнопки | Must Have |
| TRIP-02 | Город назначения | Аналогично TRIP-01 | Must Have |
| TRIP-03 | Выбор дат | Календарь с выбором диапазона. Минимум 1 ночь. Нельзя выбрать прошедшие даты | Must Have |
| TRIP-04 | Бюджет | Слайдер с шагом 50 единиц валюты. Диапазон: 100 – 50 000. Отображается в валюте пользователя | Must Have |
| TRIP-05 | Интересы для поездки | Переопределение глобальных интересов для конкретной поездки | Should Have |
| TRIP-06 | Количество путешественников | Счётчик: взрослые / дети. Влияет на стоимость | Should Have |
| TRIP-07 | Экран генерации | Анимированный лоадер с текстами: «Подбираем билеты...», «Ищем лучшие места...», «Оптимизируем маршрут...» | Must Have |
| TRIP-08 | Валидация формы | Все обязательные поля заполнены до активации кнопки. Inline-ошибки | Must Have |

## 6.4. Просмотр и редактирование маршрута

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| ROU-01 | День-по-день план | Карточки мест с: временем, названием, описанием (100–150 слов), средним временем посещения, режимом работы | Must Have |
| ROU-02 | Интерактивная карта | Google Maps / Mapbox. Все точки маршрута. Маршрут между точками. Кластеризация при отдалении | Must Have |
| ROU-03 | Вкладка «Транспорт» | 2–3 варианта: авиа / поезд / автобус. Цена, время в пути, авиакомпания/перевозчик. Deep link на бронирование | Must Have |
| ROU-04 | Вкладка «Жильё» | 3–5 вариантов. Карточка: фото, название, звёздность, рейтинг, цена/ночь, расстояние от центра. Deep link на Booking.com | Must Have |
| ROU-05 | Итоговый бюджет | Разбивка: транспорт, жильё, активности, ориентировочное питание. Сравнение с заданным бюджетом | Must Have |
| ROU-06 | Добавить место | Поиск места + добавление в конкретный день маршрута | Should Have |
| ROU-07 | Удалить место | Удаление из плана. Пересчёт времени дня | Should Have |
| ROU-08 | Drag & Drop | Перетаскивание мест внутри дня и между днями | Could Have |
| ROU-09 | Регенерация | Кнопка «Перегенерировать» — новый вариант маршрута с теми же параметрами | Should Have |
| ROU-10 | Погода | Прогноз погоды на даты поездки в городе назначения | Should Have |

## 6.5. Сохранение и управление поездками

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| SAV-01 | Сохранение поездки | Кнопка «Сохранить». Поездка появляется в «Будущие поездки» | Must Have |
| SAV-02 | Будущие поездки | Список сохранённых поездок с датой, городом, статусом | Must Have |
| SAV-03 | Прошлые поездки | Автоматический перенос после даты окончания. Доступны для просмотра | Must Have |
| SAV-04 | Удаление поездки | Подтверждение удаления. Soft delete (восстановление в течение 30 дней) | Must Have |
| SAV-05 | Шаринг поездки | Генерация ссылки или PDF для отправки другому человеку | Should Have |
| SAV-06 | Дублирование поездки | Копировать поездку для изменения дат или параметров | Could Have |

## 6.6. Travel Wallet (хранение документов)

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| WAL-01 | Загрузка билетов | Загрузка PDF, изображений. Привязка к поездке | Should Have |
| WAL-02 | Boarding Pass | Автопарсинг QR-кода из PDF билета | Could Have |
| WAL-03 | Бронирования отелей | Хранение подтверждений бронирования | Should Have |
| WAL-04 | Документы | Загрузка страховки, визовых документов | Could Have |
| WAL-05 | Оффлайн доступ | Все документы доступны без интернета | Should Have |

## 6.7. Готовые маршруты (Discovery)

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| DIS-01 | Лента маршрутов | Карточки: обложка, название, город, длительность, бюджет, рейтинг | Must Have |
| DIS-02 | Фильтры | Страна, бюджет (мин-макс), длительность (дни), тип отдыха, сезон | Must Have |
| DIS-03 | Поиск | Поиск по названию города, страны, маршрута | Must Have |
| DIS-04 | Детальная карточка | День-по-день план, карта, оценки. Кнопка «Использовать маршрут» | Must Have |
| DIS-05 | Избранное | Добавление маршрута в избранное | Should Have |
| DIS-06 | Персональные рекомендации | На основе прошлых поездок и интересов | Could Have |

## 6.8. Отзывы и рейтинги

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| REV-01 | Отзыв на место | Оценка 1–5, текст до 500 символов, фото (до 3) | Should Have |
| REV-02 | Отзыв на маршрут | Оценка после возвращения из поездки. Push-триггер | Should Have |
| REV-03 | Отзыв на отель | Оценка и текст. Deep link на отзыв в источнике | Could Have |
| REV-04 | Модерация отзывов | Ручная и автоматическая. Жалоба на отзыв | Should Have |

## 6.9. Уведомления

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| NOT-01 | Напоминание о поездке | За 7 дней, за 1 день до поездки | Must Have |
| NOT-02 | Check-in напоминание | За 24 часа до рейса | Should Have |
| NOT-03 | Изменение цены | При снижении цены на транспорт из сохранённой поездки | Could Have |
| NOT-04 | Погодное предупреждение | При экстремальных погодных условиях в дни поездки | Could Have |
| NOT-05 | Маркетинговые | Новые маршруты, акции партнёров. С возможностью отключения | Could Have |

## 6.10. Социальные функции

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| SOC-01 | Публичный профиль | Отображение созданных/сохранённых маршрутов (если разрешено) | Could Have |
| SOC-02 | Публикация поездки | Сделать поездку публичной — видна в ленте Discovery | Could Have |
| SOC-03 | Подписка на автора | Подписаться на пользователя, видеть его новые маршруты | Could Have |
| SOC-04 | Геймификация | Бейджи: «10 стран», «5 городов», карта посещённых стран | Could Have |

## 6.11. Оффлайн-режим

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF-01 | Сохранение маршрута оффлайн | Кнопка «Скачать для оффлайн». Кэширование данных маршрута | Should Have |
| OFF-02 | Оффлайн карта | Фрагмент карты вокруг маршрута. Точки интереса | Should Have |
| OFF-03 | Документы оффлайн | Travel Wallet доступен без интернета | Should Have |
| OFF-04 | Travel Mode | Специальный режим: только сегодняшний день маршрута, быстрые действия | Should Have |

# 7. Функциональные требования — Административная панель

Формат: Веб-приложение (браузер). Доступно только авторизованным сотрудникам. Три роли: Контент-менеджер, Менеджер партнёров, Супер-администратор.

## 7.1. Dashboard (Главная панель)

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM-01 | Сводные метрики | DAU / MAU, количество созданных поездок за период, конверсия, доход (GMV). Графики за 7/30/90 дней | Must Have |
| ADM-02 | Топ направлений | Рейтинг городов и стран по числу поездок | Must Have |
| ADM-03 | Статус системы | Мониторинг API (Skyscanner, Booking), время ответа, ошибки | Should Have |
| ADM-04 | Тревожные события | Жалобы пользователей, партнёрские заявки на модерацию | Must Have |

## 7.2. Управление городами и контентом

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| CNT-01 | CRUD городов | Создание, редактирование, удаление городов. Поля: название, страна, описание (RU/EN), фото (обложка + галерея), координаты, теги сезонности | Must Have |
| CNT-02 | CRUD достопримечательностей | Поля: название, категория (музей/парк/ресторан/...), город, описание, координаты, часы работы, среднее время посещения, цена входа, фото, рейтинг | Must Have |
| CNT-03 | Категории мест | Управление справочником категорий | Must Have |
| CNT-04 | Массовый импорт | Загрузка данных через CSV / Excel | Should Have |
| CNT-05 | SEO-поля | Meta-заголовок, описание для карточек в веб-версии | Could Have |

## 7.3. Управление готовыми маршрутами

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| MRT-01 | Создание маршрута | Визуальный редактор: добавление мест по дням, настройка времени, описание дня | Must Have |
| MRT-02 | Параметры маршрута | Длительность (дни), бюджет (мин-макс), целевая аудитория, тип отдыха, сезон, теги | Must Have |
| MRT-03 | Публикация / Снятие | Черновик / Опубликован / Архивирован. Дата публикации | Must Have |
| MRT-04 | Featured маршруты | Отметка «В избранное» — приоритет в ленте Discovery | Should Have |
| MRT-05 | Аналитика маршрута | Просмотры, сохранения, использования, рейтинг | Should Have |

## 7.4. Управление пользователями

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| USR-01 | Список пользователей | Поиск, фильтры (по дате, статусу, подписке). Просмотр профиля | Must Have |
| USR-02 | Блокировка пользователя | Временная / постоянная. Причина. Уведомление пользователю | Must Have |
| USR-03 | Просмотр активности | Поездки, отзывы, жалобы конкретного пользователя | Must Have |
| USR-04 | Управление подписками | Просмотр, отмена, ручное назначение Premium | Should Have |

## 7.5. Модерация

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-01 | Очередь модерации | Новые отзывы и пользовательский контент. Кнопки: «Одобрить» / «Отклонить» / «Эскалировать» | Must Have |
| MOD-02 | Жалобы | Список жалоб пользователей. Статус, история разбора | Must Have |
| MOD-03 | Автомодерация | Фильтр по ключевым словам (мат, спам). Помещение в очередь на проверку | Should Have |

## 7.6. Управление монетизацией

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| MON-01 | Настройка комиссий | Процент комиссии по типам партнёров и категориям | Must Have |
| MON-02 | Рекламные места | Управление Featured-слотами (топ выдачи). Цена, период, партнёр | Should Have |
| MON-03 | Отчёты по доходам | GMV, комиссии, выплаты партнёрам. Экспорт в Excel | Must Have |
| MON-04 | Управление тарифами | Цены Premium-подписки (месяц/год). A/B тест цен | Should Have |

# 8. Функциональные требования — Партнёрский кабинет

Формат: Веб-приложение (браузер). Доступ после регистрации и одобрения администратором.

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| PRT-01 | Регистрация партнёра | Форма: название бизнеса, категория (отель/ресторан/экскурсии), контакты, ИНН / юр. реквизиты, документы (лицензии). Статус: «На проверке» | Must Have |
| PRT-02 | Профиль объекта | Название, описание (до 1000 символов), адрес, координаты, фото (до 20), режим работы, сайт, телефон, ценовой диапазон | Must Have |
| PRT-03 | Управление предложениями | Создание специальных предложений (скидки, пакеты) с периодом действия | Should Have |
| PRT-04 | Аналитика | Просмотры карточки, добавления в маршруты, переходы, бронирования (если интеграция). За 7/30/90 дней | Must Have |
| PRT-05 | Рекламное продвижение | Покупка Featured-слота в поиске / маршрутах. Выбор города, категории, периода | Should Have |
| PRT-06 | Отзывы | Просмотр отзывов на свой объект. Возможность ответа | Should Have |
| PRT-07 | Финансы | Отчёт по выплатам (при работе по комиссии), выставление счётов | Could Have |

# 9. UX / Навигация и экраны

## 9.1. Нижняя навигация (Bottom Tab Bar)

| Вкладка | Содержимое |
| --- | --- |
| Главная (Home) | Рекомендации, популярные направления, последняя поездка |
| Поиск / Маршруты | Discovery: лента, фильтры, поиск |
| Создать поездку | Центральная кнопка. Форма генерации поездки |
| Мои поездки | Будущие / Прошлые поездки |
| Профиль | Данные, настройки, подписка, документы |

## 9.2. Описание ключевых экранов

### Главный экран (Home)

- Hero-блок: строка поиска «Куда поедем?» с CTA «Начать»

- Быстрые кнопки популярных направлений (Париж, Рим, Стамбул, Бали)

- Горизонтальный скролл «Идеи для тебя» (персональные рекомендации)

- Блок «Продолжить планирование» (последняя незаконченная поездка)

- Блок «Вдохновение» — тематические маршруты (уикенд, пляж, история)

### Экран создания поездки

- Single Screen (один экран, вертикальный скролл) с прогресс-баром

- Поля: откуда → куда (с автодополнением), даты (range picker), бюджет (слайдер + ручной ввод), интересы (теги-чипы)

- Кнопка «Сгенерировать поездку» активируется после заполнения всех полей

- Экран генерации: анимация + прогрессивные текстовые сообщения (2–4 сек)

### Экран маршрута

- Header: город + даты + итоговый бюджет

- 4 вкладки: «План» / «Карта» / «Транспорт» / «Жильё»

- Вкладка «План»: дни-аккордеоны с карточками мест. Каждая карточка: фото, название, время, описание

- Вкладка «Карта»: все точки, маршрут, возможность нажать на точку

- Floating кнопка «Редактировать» и «Сохранить поездку»

### Экран «Мои поездки»

- Вкладки: Будущие / Прошлые

- Карточки: обложка города, название, даты, индикатор «через N дней»

- Swipe-to-delete с подтверждением

### Travel Mode (режим во время поездки)

- Автоматически предлагается в день начала поездки через Push

- Минималистичный экран: «Сегодня, день 2» + список мест

- Навигация до следующей точки (Google Maps deep link)

- Быстрый доступ: билеты, отель, экстренные контакты

## 9.3. UX-принципы

- Speed First: максимум 3 нажатия до запуска генерации

- AI как магия: пользователь вводит минимум — получает максимум

- Progressive Disclosure: сначала простое, детали — по запросу

- Контроль после AI: сначала генерирует AI, затем пользователь правит

- Mobile-first: крупные области нажатия (min 44pt), нет перегруженных экранов

# 10. Нефункциональные требования

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Производительность — загрузка экранов | Время рендера любого экрана ≤ 2 сек при соединении 4G | Must Have |
| NFR-02 | Производительность — генерация | Генерация маршрута ≤ 5 сек (MVP: шаблоны), ≤ 10 сек (AI Production) | Must Have |
| NFR-03 | Доступность (Availability) | Uptime backend ≥ 99.5% (SLA). Мониторинг Datadog / Grafana | Must Have |
| NFR-04 | Масштабируемость | Горизонтальное масштабирование backend. Поддержка 10 000 одновременных пользователей | Must Have |
| NFR-05 | Поддержка платформ — iOS | iOS 15+. iPhone и iPad | Must Have |
| NFR-06 | Поддержка платформ — Android | Android 10+. Экраны от 5 до 7 дюймов | Must Have |
| NFR-07 | Локализация | RU и EN — обязательно. DE, FR, ES — второй этап | Must Have |
| NFR-08 | Валюты | Определение по геолокации. Ручная смена. Базовая: USD, EUR, RUB | Must Have |
| NFR-09 | Тёмная тема | Поддержка Dark Mode (следует системным настройкам) | Should Have |
| NFR-10 | Accessibility | VoiceOver (iOS) / TalkBack (Android) для ключевых экранов | Should Have |
| NFR-11 | Аналитика | Firebase Analytics + Amplitude. Ключевые события: регистрация, создание поездки, сохранение, бронирование | Must Have |
| NFR-12 | Crash Reporting | Sentry или Firebase Crashlytics. Критические ошибки → алерт разработчику | Must Have |

# 11. Интеграции и API

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Skyscanner / Aviasales API | Поиск авиабилетов по параметрам (откуда, куда, дата, количество). Получение цен и deep links | Must Have |
| INT-02 | Booking.com Affiliate API | Поиск отелей по городу и датам. Фото, цены, рейтинг. Deep link на бронирование | Must Have |
| INT-03 | Google Maps Platform | Geocoding API, Places API, Directions API, Maps SDK | Must Have |
| INT-04 | Firebase Authentication | Google Sign-In, Apple Sign-In, Email/Password | Must Have |
| INT-05 | Firebase Cloud Messaging | Push-уведомления iOS / Android | Must Have |
| INT-06 | OpenAI GPT API | Генерация персонализированных маршрутов (Production AI-фаза) | Should Have |
| INT-07 | OpenWeatherMap / Weather API | Прогноз погоды на даты поездки | Should Have |
| INT-08 | Stripe / PayPal | Приём платежей за Premium-подписку | Must Have |
| INT-09 | Mixpanel / Amplitude | Продуктовая аналитика, воронки, когорты | Should Have |
| INT-10 | SendGrid / Brevo | Транзакционные email: регистрация, сброс пароля, подтверждение | Must Have |
| INT-11 | AWS S3 / Cloudflare R2 | Хранение медиа (фото мест, аватаров, документов) | Must Have |
| INT-12 | Sentry | Мониторинг ошибок на клиенте и сервере | Must Have |

Важно: Все сторонние API должны иметь fallback-поведение: при недоступности сервиса показывать заглушку, а не падать с ошибкой. Ключи API — только через переменные окружения, не в коде.

# 12. Монетизация

## 12.1. Источники дохода

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Premium-подписка | Пользователь платит ежемесячно или ежегодно. Включает: AI-маршруты, оффлайн-режим, Travel Wallet, эксклюзивные маршруты, приоритетная поддержка | Must Have |
| M-02 | Комиссия с бронирований | % от каждого бронирования отеля или билета через платформу (партнёрская программа Booking.com, Skyscanner) | Must Have |
| M-03 | Featured-размещение | Партнёры платят за приоритетное отображение объекта в выдаче и маршрутах | Should Have |
| M-04 | Рекламные баннеры | Нативная реклама от партнёров (не агрессивная, встроена в карточки маршрутов) | Could Have |
| M-05 | B2B API | Предоставление API генерации маршрутов другим сервисам (туристическим агентствам) | Could Have |

## 12.2. Функции по тарифам

| Бесплатно (Free) | Premium |
| --- | --- |
| Просмотр готовых маршрутов | Неограниченное создание поездок |
| Создание поездок (ограничено: 3/мес.) | AI-генерация маршрутов |
| Базовый подбор транспорта и жилья | Оффлайн-режим и Travel Wallet |
| Карта маршрута | Погода, уведомления об изменении цен |
|  | Эксклюзивные маршруты |
|  | Приоритетная поддержка |

# 13. Безопасность и соответствие требованиям

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | Шифрование данных | TLS 1.3 для всех API-запросов. AES-256 для данных в покое | Must Have |
| SEC-02 | JWT / OAuth 2.0 | Аутентификация через JWT с refresh tokens. Expiry access token: 15 минут | Must Have |
| SEC-03 | GDPR / ФЗ-152 | Согласие на обработку данных. Право на удаление (Right to be Forgotten). Экспорт данных пользователя | Must Have |
| SEC-04 | Хранение паролей | bcrypt / Argon2. Минимум 12 итераций. Соль уникальная на каждый пароль | Must Have |
| SEC-05 | Rate Limiting | Ограничение запросов к API (100 req/min на пользователя). Защита от brute force | Must Have |
| SEC-06 | Безопасность платежей | PCI DSS через Stripe. Карточные данные не хранятся на наших серверах | Must Have |
| SEC-07 | Резервное копирование | Бэкап БД каждые 6 часов. Хранение 30 дней. Тест восстановления ежеквартально | Must Have |
| SEC-08 | Penetration Testing | Тестирование безопасности перед запуском Production | Should Have |

# 14. Дорожная карта (Roadmap)

| Этап | Период | Ключевые функции | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | 0–3 мес. | MVP: авторизация, генерация маршрута (шаблоны), маршрут по дням, транспорт / жильё (deep links), мои поездки, профиль, готовые маршруты, базовая CMS | Рабочий MVP, первые пользователи |
| Этап 2 | 3–6 мес. | Интерактивная карта, редактирование маршрута, погода, Travel Wallet, улучшение UX онбординга, аналитика (Amplitude), Push-уведомления | Улучшение Retention D7 |
| Этап 3 | 6–9 мес. | Интеграции (Booking API, Skyscanner), Premium-подписка (Stripe), оффлайн-режим, отзывы и рейтинги, партнёрский кабинет (Beta) | Первая монетизация, GMV |
| Этап 4 | 9–12 мес. | AI-генерация маршрутов (OpenAI GPT), персонализация, Travel Mode, социальные функции (шаринг поездок), Featured-размещение для партнёров | AI-продукт, рост MAU |
| Этап 5 | 12+ мес. | B2B API, геймификация, международная экспансия (локализации DE/FR/ES), multi-city trips, корпоративные поездки | Масштабирование |

# 15. Метрики успеха (KPI)

## 15.1. Продуктовые метрики

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Conversion Rate | % зарегистрированных, создавших первую поездку. Цель: ≥ 40% | Must Have |
| KPI-02 | Retention D1 / D7 / D30 | Доля вернувшихся пользователей. Цель: D7 ≥ 25%, D30 ≥ 10% | Must Have |
| KPI-03 | Trips per User (30 дней) | Среднее число созданных поездок на активного пользователя. Цель: ≥ 1.5 | Must Have |
| KPI-04 | Time to First Trip | Время от регистрации до создания первой поездки. Цель: ≤ 5 минут | Must Have |
| KPI-05 | NPS | Net Promoter Score. Цель: ≥ 50 | Must Have |
| KPI-06 | Premium Conversion | % перешедших на платный план. Цель: ≥ 5% MAU | Should Have |

## 15.2. Бизнес-метрики

| ID | Требование | Описание / Критерии приёмки | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| BIZ-01 | MAU (Monthly Active Users) | Цель: 10 000 к концу MVP, 50 000 к концу года | Must Have |
| BIZ-02 | GMV (Gross Merchandise Value) | Суммарный объём бронирований через платформу | Must Have |
| BIZ-03 | ARPU (Average Revenue per User) | Средний доход на пользователя в месяц | Must Have |
| BIZ-04 | LTV / CAC | LTV ≥ 3x CAC — критерий здоровья unit-экономики | Should Have |
| BIZ-05 | Partner Retention | % партнёров, продливших размещение после 3 месяцев. Цель: ≥ 70% | Should Have |

# 16. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт |
| Production | Полноценная версия продукта со всем функционалом |
| Day-by-day itinerary | Маршрут, расписанный по дням |
| Travel Wallet | Раздел хранения документов поездки (билеты, брони, страховки) |
| Discovery | Раздел с лентой готовых маршрутов |
| Travel Mode | Упрощённый режим интерфейса для использования во время активной поездки |
| Featured | Платное приоритетное размещение объекта в выдаче |
| Deep link | Прямая ссылка, открывающая конкретный экран в приложении или внешнем сервисе |
| GMV | Gross Merchandise Value — суммарный объём транзакций |
| ARPU | Average Revenue Per User — средний доход на пользователя |
| LTV | Lifetime Value — суммарный доход от одного пользователя за всё время |
| CAC | Customer Acquisition Cost — стоимость привлечения одного пользователя |
| Retention | Доля пользователей, вернувшихся через N дней |
| NPS | Net Promoter Score — индекс потребительской лояльности |

Документ подготовлен на основе анализа требований заказчика

TravelAI — AI Travel Planner  |  Версия 1.0